|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **No logramos completar todas las tareas en los plazos establecidos inicialmente, lo que nos llevó a solicitar una modificación en la carta Gantt. Un factor que ha facilitado significativamente el desarrollo es contar con un equipo experimentado, ya que todos los integrantes tenemos experiencia laboral en el área.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Debido a un viaje empresarial que nos hizo perder dos semanas de trabajo, implementamos una solicitud de cambios en la planificación. Como solución, modificamos nuestra metodología de trabajo: en lugar de mantener roles estrictamente definidos para backend y frontend, adoptamos un enfoque full stack en algunos módulos. Esta decisión nos proporcionó mayor flexibilidad y agilidad en el desarrollo.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Aspectos destacables:**  **• La calidad del desarrollo ha sido sobresaliente**  **• Logramos implementar un proyecto ambicioso que incluye integraciones nuevas y complejas**  **Área de mejora:**  **• La gestión del tiempo podría optimizarse** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Reconociendo que es prácticamente imposible que un proyecto de software alcance la perfección durante la etapa de desarrollo, surge la inquietud sobre cómo implementar un sistema de seguimiento y soporte efectivo para las semanas posteriores a la entrega.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No considero necesaria una redistribución de actividades entre los miembros del equipo. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Aspectos positivos:  • Alto nivel de cumplimiento de las responsabilidades asignadas  • Fuerte compromiso del equipo, evidenciado en la finalización exitosa del desarrollo  Área de mejora:  • La comunicación podría fortalecerse, considerando que todos los miembros tienen compromisos laborales paralelos |