### **Informe de Cambio**

**1. Número de cambio:** ML-003

**2. Fecha de solicitud:** 25 de septiembre del 2024

**3. Solicitante del cambio:** Richard Romero Moore

**4. Descripción del cambio:**

* **Razón del cambio:** El Gestor del proyecto ha sufrido una enfermedad bronquial, lo cual precisa una semana para estudios médicos.
* **Impacto en el proyecto:** El retraso de una semana impactará en la fase de testeo de front y backend como también posiblemente en las fases siguientes.

**5. Análisis de impacto:**

* **Impacto en el cronograma:** 1 semana
* **Impacto en el presupuesto:** $720.000
* **Impacto en el alcance:** Afecta 1 semana en la entrega final del proyecto, pero aún se puede lograr llegar en la fecha estipulada.

**6. Plan de acción para gestionar el cambio:**

* Se ajustará la carta gantt en una semana.

**7. Aprobación:** Richard Romero Moore.